ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

**"Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан"**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий (подпрограмм) | Показатель оценки эффективности | Значение показателя отчетного периода | | Изменение значения показателя за отчетный период, % |
| План | Факт |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 81 | 60 | 0 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 19 | 40 | 0 |
| 4 | Протяженность пешеходных дорожек | км | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 0 |